Ukesrapport uke 18

Plan for uken:

* Ferdig med å designe alle sidene
* Lagt inn innhold i databasen
* Videreutvikle forsiden
* Ferdiggjøre «karusellen», blant annet med bildene
* Innhold – noe mer som trengs/er unødvendig?
* Finpusse oppsettet, fargebruken på de forskjellige elementene
* Bestemme hvordan de andre sidene skal se ut, innhold

## Hva vi kom fram til:

* På Campus:
  + Arrangementer som skal være på siden
  + Bilder & beskrivelser
  + Filtreringsfunksjon, kategorier/tags – «anbefalt for deg»
* Rabatter:
  + Lage +/- 9 rabatter, med tilhørende bilder og beskrivelse
  + Hover-funksjon, ved å «hovre» over ønsket rabattbilde kommer beskrivelsen opp
  + Kan filtreres manuelt, ved hjelp av «kategorier» eller «søk» funksjon i toppen, eller dersom man er medlem av WS kan det filtreres etter brukerens tags.
* I nærheten:
  + Undermenyer, tilgjengelig fra forsiden/headeren – «mat & drikke», «aktiviteter», «utesteder»
  + Filtreringsfunksjon, manuelt/automatisk – medlemmer får «aktuelt for deg»
  + Mulig å sortere på avstand fra campus(?)
* Min Side:
  + Logg inn/bli medlem-side
  + Min side profil – bilde, brukervalgte tags («+» for å legge til/fjerne tags), beskrivelse, endre/oppdater opplysninger
  + Videre tenkning: Muligheter for brukere å legge inn CV på profilen sin, «legge seg ut» til forskjellige jobber/arrangementer. Brukere (typ arbeidsgivere) kan søke etter brukere etter tags, sende melding/tilbud om jobb.   
    > Samle brukere, skape et sosialt nettsted hvor folk kan bygge nettverk, finne arbeid/muligheter – skaffe seg relevante referanser på en enklere måte.  
    > forum?  
    > Stjernemarkere interessante arrangementer/rabatter el. som legges på brukerens «min side»-profil – lettere å holde oversikten.

Plan for torsdag 04.05.17:

* Endre og Cem skal gjøre det siste som trengs for utseende/innhold på nettsiden. Spesielt «i nærheten» det skal jobbes på, med finpuss på forsiden i tillegg.
* Legge til en «logg ut»-knapp (under «min side» i headeren dersom man er logget inn)
* Skrive en detaljert beskrivelse av designet, slik at Andreas kan kjøre i gang kodeskriving.
* Lage en html-form med brukernavn, e-post, fornavn, etternavn, passord og repeter passord slik at Kai kan få i stand logg-inn/på-siden.
* Andreas og Kai jobber med php-oppsettet, få det satt opp mot databasene, og henter ut objektene/ «cards».